## Slide 1
Liverpool
PLAN
Herramienta de trabajo Jira
Febrero 2024

## Slide 2
El seguimiento dentro de Jira está catalogado dependiendo de la naturaleza del requerimiento o incidencia técnica
Seguimiento de proyecto PLAN -Jira-
Requerimientos (CRs) - Historia -
Enhancement
Desarrollo planeado
Alcance adicional (Normalmente identificado derivado de un bug o liberación de requerimiento)
Descripción
Descripción
Test/Bug
Pruebas e incidencias detectadas
Descripción
Épica
Conjunto de trabajo dividido en tareas específicas
Descripción
Dentro de cada épica puedes encontrar:
Proyectos en Jira

## Slide 3
Panorama actual del proyecto en JIra
¿Qué se tiene actualmente cargo en Jira?
01. ¿Qué se tiene actualmente cargado en jira para Portal de Citas?
R: Hoy en día 07/05/24 Se tiene tienen cargadas 172 Historias de usuario (ERFs) y 421 (CP’s)
02. ¿A que módulos pertenecen las Historias de usuario (ERFs) cargadas en jira?
R: Estas ERFs pertenecen a los 24 módulos existentes para Portal de Citas R1 y R2
03. ¿A que matrices pertenecen los CP’s cargados en Jira?
R: Actualmente se tienen cargadas las siguientes matrices de pruebas en Jira::
Login
Performance y conexión
Gestión de catálogos
Gestión de correos
Centros
Roles
Parámetros de sistema

## Slide 4
Matriz de prueba homologada
Matriz de prueba homologada
01. ¿Qué es la MPA homologada?
R: Es el artefacto creado por el equipo QA que ayuda a realizar cargas masivas de los CP’s a la herramienta Jira
02. ¿Por qué es importante homologar la matriz de prueba?
R: Es importante porque ayuda a reducir tiempo al momento de crear todos los issues de manera masiva en la herramienta Jira. Además de contener los campos necesarios para alimentar a las métricas existentes para el proyecto.
EJEMPLO DE MATRIZ HOMOLOGADA:

## Slide 5
El seguimiento de los enhancements y requerimientos/historias llevará el mismo flujo y es muy importante su seguimiento puntual
¿Cómo dar seguimiento a un Requerimiento? (Change Requests y Enhancements)
Funcional
Técnico
CCOE
Funcional
Backlog
In progress
QA Testing
Ready for production
Done
Identificación de requerimiento
Requerimiento levantado
En pruebas por el equipo Ccoe
En pruebas por equipo funcional
Seguimiento de subtareas
¿Quién cambia de estatus y asigna al siguiente responsable?
Descripción
- Definición funcional completa (ERF) y aprobada
- Casos de prueba creados, ejecutados y enlazados a la historia - Evidencia de casos validados
- Casos de prueba creados, ejecutados y enlazados a la historia - Evidencia de casos validados y VoBo
- Evidencia de solución lista en productivo
- Documentación de
ERF, ERT y entrega de desarrollo - Evidencia de pruebas unitarias en subtarea
Requerimientos para pasar a siguiente estatus
*Únicamente líder administrador puede crear Historias/Requerimientos
Gestión y pase a productivo de objetos
Si se encuentra un error, es necesario abrir un BUG y ligarlo al requerimiento (y mantener el estatus y la asignación al tester)
Ccoe Testing
Técnico

## Slide 6
La subtareas deberán llevar un flujo que permita a todos los involucrados conocer el avance y solución detallada de cada una
¿Cómo dar seguimiento a una subtarea?
Puntos a considerar de las subtareas
1
La creación de las tareas es responsabilidad de Líder Técnico y Técnicos
Para poder avanzar las historias es necesario haber completado todas las subtareas
2
Anexar los entregables a la subtarea correspondiente
Las subtareas son actividades necesarias para poder completar un nuevo requerimiento…
To do
In Progress
Identificación de requerimiento padre
Creación de subtarea
En diseño de definición técnica
Subtarea finalizada
Titulo Asignación de responsable Vinculación a ERF
- Evidencia de solución.
NA
¿Quién cambia de estatus y asigna al siguiente responsable?
Descripción
Requerimientos para pasar a siguiente estatus
Líder Técnico
Líder Técnico
Done
El responsable de la subtarea debe de gestionar las actividades necesarias para avanzar en el flujo
Técnico

## Slide 7
Los CP’s deberán llevar un flujo que permita a todos los involucrados conocer el avance a lo largo de su ejecución.
Por hacer
NA
Fallado
Validar
Exitoso
Identificación de caso de prueba
¿Puntos a considerar en los CP?
1
3
4
Estas tareas son responsabilidad de los Tester funcionales
Un CP se considera que NA cuando tiene un duplicado o es de otro Release
Un CP puede cambiar a Validar cuando la corrección entra en el mismo ciclo
¿Cómo dar seguimiento a un caso de prueba? (CP)
2
Un CP se considera bloqueado cuando es imposible realizar la prueba
Si se encuentra una incidencia que no representa exactamente el mismo escenario, se debe abrir un bug nuevo
Para llegar al estado fallado o exitoso es necesario colocar evidencia de la ejecución.
4
Bloqueado
En progreso
Funcional/Líder Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional/Líder Funcional
Funcional
Funcional
Funcional

## Slide 8
La solución de incidencias deberá llevar un flujo que permita a todos los involucrados conocer el avance y solución detallada de cada una
Líder técnico
Técnico
New
In progress
Resolved
Reopened
Closed
Identificación de requerimiento
Incidencia levantada
Incidencia en atención
Incidencia corregida, para proceso de validación
Incidencia resuelta
- Documentación completa con evidencia específica
- Documentación de solución
- Documentación de evidencia de pruebas
¿Cómo transformar un bug en enhancement?
1
3
4
Acordar con técnico el cierre de bug
Convertir bug duplicado en enhancement
Manejar el nuevo enhancement con el flujo correspondiente (Comenzando por estatus To Do)
Después de confirmar que el bug es más bien un requerimiento adicional, los pasos son:
¿Cómo dar seguimiento a una incidencia? (Bug)
¿Quién cambia de estatus y asigna al siguiente responsable?
Descripción
Requerimientos para pasar a siguiente estatus
2
Duplicar bug
…convertir a Enhancement si aplica…
Técnico
Técnico
Funcional
Evidencia de la incidencia
Si se encuentra una incidencia que no representa exactamente el mismo escenario, se debe abrir un bug nuevo
Cerrar bug
4
Técnico
/Funcional
Funcional
On Hold
Analysis
Incidencia en análisis
- Comentarios en el bug del análisis realizado por parte del técnico.
Funcional

## Slide 9
Una vez atacada la incidencia, se debe indicar el tipo de resolution que se llevó a cabo para poder cerrar la incidencia o requerimiento
¿Qué resolution seleccionar?
Fixed - Development
No reproducible
Duplicado
Fixed - Infrastructure
Fixed - Config
Not an issue
Resolutions
¿Cuándo se aplica cada una?
Se generó un desarrollo como solución
Réplica del escenario no posible
El bug o requerimiento ya está solicitado
Se realizaron modificaciones o adiciones a la infraestructura
Se modificó la configuración del sistema
No es una incidencia (puede ser regla de negocio, etc)

## Slide 10
Para atacar todos los frentes de trabajo, indicar la prioridad y severidad correcta es crítico para asignar fechas y recursos dedicados
¿Cómo asignar correctamente Prioridades y Severidades?
Highest
High
Low
Lowest
Blocker
Medium
Minor
Prioridades
Severidades
Impacto
+
-
Negocio
Equipo Proyecto
Detalle
Alto riesgo para el servicio a clientes
Posible afectación en el servicio al cliente
No compromete servicio o continuidad
Afectaciones menores como usabilidad o retrabajo

## Slide 11
Las FAQ permitirán ser un filtro para la atención de dudas y comentarios del equipo de trabajo y de gestión del proyecto
Frequently asked questions - FAQ
01. ¿Cómo creo un incidente en JIRA?
R: Puedes crear diferentes incidentes en la parte superior al presionar el botón →
02. ¿Por qué no puedo mover de estatus un incidente?
R: Algunos estatus están restringidos por el tipo de usuario que tienes (Funcional o Técnico).
Te puedes apoyar de tu contraparte para mover el estatus a la etapa correcta.
03. ¿Como cambio el asignado o como le mando el ticket a otra persona?
R: Dentro del incidente puedes seleccionar en el campo “Responsable” / “Assignee” y modificarlo.

## Slide 12
Las FAQ permitirán ser un filtro para la atención de dudas y comentarios del equipo de trabajo y de gestión del proyecto
Frequently asked questions - FAQ
04. ¿Cómo veo las incidencias que tengo asignadas?
R: En la parte superior del sistema está el submenú “Your work” → “Assigned to me”
05. ¿Qué hago si detecto un error en el requerimiento o enhancement?
R: Si se encuentra un error, es necesario abrir un BUG y ligarlo al requerimiento (el requerimiento se mantiene igual). El error tendrá su seguimiento en su propio ticket.
06. ¿A quién puedo acudir si tengo una pregunta?
R: Te puedes acercar con los PMO (Juan Erick Hernández y JIRA - Mónica Orozco